AJÁNLATKÉRŐ NEVE: SZIGETVÁRI KÓRHÁZ

AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7900 SZIGETVÁR, SZENT ISTVÁN LPT. 7.

AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36 73500500

AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36 73311016

# KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános tájékoztató az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére	3

II. Útmutató az ajánlattételhez	7

III. Ajánlott mellékletek	9

IV. Szerződéstervezet	39

A műszaki dokumentáció www.szigetvarkorhaz.hu URL címen érhető el és tölthető le ingyenesen és korlátozásmentesen.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI

## SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. PREAMBULUM

Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.

A Dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattevők formai, illetőleg tartalmi szempontból érvényes ajánlatot tehessenek.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.

A műszaki dokumentáció a www.szigetvarkorhaz.hu URL címen érhető el és tölthető le.

- ELJÁRÁS NYELVE

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.

Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven (magyar-idegen nyelv) készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

- A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA

Amennyiben az Eljárást megindító felhívás és jelen Dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az Eljárást megindító felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi ütközése esetén minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.

Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a Dokumentációt kiváltó (átvevő) bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás keretében az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjének. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a dokumentáció módosításával oldja fel.

Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a műszaki szempontú módosítási és/vagy kiegészítési javaslataikat minden esetben kiegészítő tájékoztatásra nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének. Az Ajánlatkérő a beérkezett javaslatok alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja.

- KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN

Az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel, illetve minden egyéb kommunikáció írásban – faxon, elektronikusan, postai vagy közvetlen kézbesítés útján – történik a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelelően.

A gazdasági szereplők számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplők képviselőit, hogy az Eljárást megindító felhívás és Dokumentáció tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az Ajánlatkérő kijelölt kapcsolattartója felé tegyék fel. A cégszerűen vagy meghatalmazott útján aláírt dokumentum mellett – a mielőbbi válaszadás érdekében – az érintett iratot e-mail útján, szerkeszthető formátumban is (pl.: .doc, vagy .docx) javasolt megküldeni.

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében olyan kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes időtartama alatt elérhetőek, így az ajánlatkérő által megküldött iratok, információk átvételére minden alkalommal megfelelő időben sor kerülhet. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy tárgyi eljárásban több kapcsolattartó személy kijelölésére is lehetőség van.

Amennyiben a gazdasági szereplő adataiban, a kijelölt kapcsolattartó személyében vagy elérhetőségében változás következik be, annak tényét, illetőleg a továbbiakban irányadó adatokat – azaz a gazdasági szereplő vagy kapcsolattartó megnevezését, illetőleg adatait – haladéktalanul írásban közöljék az Ajánlatkérő képviselőjével.

Az Ajánlatkérő a fenti tájékoztatás elmulasztásából vagy a tájékoztatás késedelmes teljesítéséből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Az Ajánlatkérő továbbá ajánlja, hogy kapcsolattartási pontként olyan e-mail, illetőleg fax elérhetőséget adjanak meg, mely 0-24 óráig működőképes. Az Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által használt információs hálózati rendszerek hibájáért nem vállal felelősséget, ebből következően, ha a megküldött üzenet a gazdasági szereplő által használt rendszer hibájából eredően nem érkezik meg a gazdasági szereplőhöz, abban az esetben az ebből elálló kárt a gazdasági szereplő viseli.

Ha az elektronikus úton küldött üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az Ajánlatkérő kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjét.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a megérkezett, ajánlatkérő vagy képviselője által küldött dokumentumok megérkezéséről minden esetben írásban küldjenek visszajelzést.

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt követően – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevőknek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást minden esetben a közös ajánlattevők által kijelölt képviselőnek küldi meg.

5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK

Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó egyéb dokumentumok tartalmi követelményei közé.

- amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részében adja meg,

- a dokumentumban minden esetben jelöljön meg kapcsolattartót, vagy hivatkozzon a korábbi kapcsolattartóra,

- a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azt minden esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos irat tartalmával összhangban adja meg,

- amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel arra, hogy dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattevőként felelősséget vállal,

- a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt benyújtani (elkerülendő a későbbi hiánypótlást).

6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRŐL

A gazdasági szereplő az eljárás során a szükséges dokumentumokat – ha a dokumentum jellege személyes leadást tesz indokolttá – az eljárást megindító felhívásban előírt vagy a Kbt. által meghatározott határidőig köteles benyújtani. A dokumentumok postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (a dokumentumot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) a gazdasági szereplők viselik.

A dokumentumok leadásának helyszíne adott esetben eltérhet az Ajánlatkérő hivatalos címétől. Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumokat – különös tekintettel az ajánlatra, hiánypótlásra, felvilágosításra vagy indoklásra – kizárólag a felhívásban vagy a dokumentum benyújtására felhívó tájékoztatóban megadott helyszínen nyújtható be. Az Ajánlatkérő az előzőekre figyelemmel a felhívásban vagy a dokumentumra egyébként irányadó tájékoztatóban megjelölt címtől eltérő helyre történő személyes leadás esetén – a dokumentum határidőben történő érkeztetésére – felelősséget nem vállal.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevővel fog az Ajánlatkérő szerződést kötni. A szerződéskötés részenként történik, azaz mindegyik részre egy külön szerződést fog Ajánlatkérő megkötni.

Ha az Eljárást megindító felhívás vagy jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt vagy időtartamot tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő (közép-európai idő – CET) szerint értendő.

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bálint Tamás (lajstromszám: 00072), levelezési cím: 7625 Pécs, Nap utca 18., email: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu; cím: fax: 06-72-511132

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.) kormányrendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

Ajánlatkérő az egyenértékűség megállapításához szükséges műszaki adatok ajánlatban történő feltüntetését írja elő. Ajánlatkérő a műszaki egyenértékűség körében az anyagok/termékek/berendezések műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereit vizsgálja.

Kizárólag új, előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg.

Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a csatolt szerződés tartalmazza!

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

II. FEJEZET

ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ

1. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK

Az eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak:

|  | Eljárási cselekmény megnevezése | Hivatkozás a cselekmény/esemény főbb szabályait tartalmazó dokumentumra, illetve jogszabályra | Határidő/határnap |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiegészítő tájékoztatás kérése | Eljárást megindító felhívás x) 2. pontja, Dokumentáció II. 3. pontja, Kbt. 56. § | Az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanap |
| 2. | Kiegészítő tájékoztatás megadása | Eljárást megindító x) 2. pontja, Dokumentáció II. 3. pontja, Kbt. 56. § | Az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanap |
| 3. | Előzetes vitarendezés a felhívás és a dokumentáció tartalmával összefüggésben | Kbt. 80. § | Az ajánlattételi határidő lejártáig |
| 4. | Ajánlattételi határidő, az ajánlatok bontása | Eljárást megindító q) és t) pontjai, Dokumentáció II. 9. pontja, Kbt. 88. § | Eljárást megindító felhívás rendelkezései szerinti időpont |
| 6. | Ajánlati kötöttség | Dokumentáció II. 11. pontja, Kbt. 70. § (2) | bontás időpontjától számítotthatvan nap (meghosszabbítható szükség esetén max. hatvan nappal) |
| 7. | Ajánlatok elbírálása, írásbeli eredményhirdetés | Eljárást megindító felhívás v) pont, Kbt. 69-79- és 89. § | Ajánlati kötöttség lejártának napjáig |
| 8. | Előzetes vitarendezés az Ajánlatkérő eljárást lezáró döntésével összefüggésben | Kbt. 80. § | Az írásbeli összegzésről való tudomásszerzést követő harmadik munkanap |
| 9. | Nyertes ajánlattevő és írásbeli összegzésben megjelölt második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége | Dokumentáció II. 11. pontja, Kbt. 131. § (5) bekezdés | Írásbeli összegzés kiküldését követő 60 nap |
| 10. | Szerződéskötés | Dokumentáció II. 15., Kbt. 131. § (5)-(8) bekezdés | Írásbeli összegzés kiküldését követő tizenegyedik nap – harmincadik nap közötti időszak (kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés b) pontja szerinti esetet) |

2. DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÁLTALI ELLENŐRZÉSE

Jelen Dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.

A gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, illetőleg amennyiben a Dokumentáció tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkérő képviselőjének.

A műszaki dokumentáció www.szigetvarkorhaz.hu URL címen érhető el és tölthető le.

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A gazdasági szereplőknek, illetve mindazon személyeknek és szerveteknek, akik a dokumentációt ugyan nem szerezték be, de a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően jártak el, a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján lehetőségük van az Eljárást megindító felhívással, a Dokumentációval, illetőleg a tárgyi eljárással kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.

A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhetnek be:

| Hivatalos név: Szigetvári Kórház |  |  |
| --- | --- | --- |
| Postai cím: Szent István ltp. 7. |  |  |
| Város/Község: Szigetvár | Postai irányítószám: 7900 | Ország: HU |
| Kapcsolattartási pont(ok): titkarsag@szigetvarkorhaz.hu | Telefon: +36 73500500 Fax: +36 73311016 |  |

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosítja.

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő hosszabbításáról és annak indokairól a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági szereplőket írásban tájékoztatja.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében kiküldött ajánlatkérői válaszok megérkezéséről minden esetben, a fenti faxszámra vagy e-mail címre küldjenek visszajelzést!

Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart jelen eljárás keretében.

A helyszíni bejárás helyszíne és időpontja: találkozási pont a Szigetvári Kórház Titkárságán, 7900 Szigetvár Szent István ltp. 7., 2017. december 7. (csütörtök) 10:00 óra.

- HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

Az alábbiakban Ajánlatkérő tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárás ajánlattevőinek azon szervezetekről, akiktől a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó azon kötelezettségekről kérhet tájékoztatást, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelniük:

Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.
Telefon: +36 (72) 506-841
Fax: +36 (72) 539-099
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Adózás:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága

7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.

Telefon +36 (72) 533-500

Fax: +36 (72) 212-133

Környezetvédelem:

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

| Cím | 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B |
| --- | --- |
| Postai cím | 1539 Budapest, Pf. 675. |
| E-mail | orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu |

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József A. u. 10.

7602 Pf.:405

Telefon: +36 (72) 507-000

Fax: +36 (72) 507-012

E-mail: hivatal@baranya.gov.hu

Egészségvédelem:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: +36 (1) 476-1100

Központi faxszám: +36 (1) 476-1390

Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Honlap: www.antsz.hu

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

  - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: +36 (1) 795-54-78

E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal korábbi bányakapitánysága

Baranya Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
Cím: 7623 Pécs József Attila u. 5. 
Postacím: 7602 Pécs Pf.: 61 
Telefon: + 36 (72) 314-952

Fax: + 36 (72) 510-366 
Email:  pbk@mbfh.hu

A végzett tevékenység leírása: Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye közigazgatási területén a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - első fokon jár el.

- AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB

GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések:

A tárgyi eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött Ajánlati felhívást.

A közös ajánlattételre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció tartalmazza.

A gazdasági szereplő ajánlattevőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:

- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

- más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

- A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai:

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

- c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:

A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni részenként külön-külön:

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat adás időpontjában már ismert alvállalkozókat.

Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az alvállalkozói igénybevétel tárgyáról és mértékéről a Kbt. – különösen a Kbt. 138. §– rendelkezéseinek figyelembe vételével döntsenek.

Kapacitás bevonása

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban a dokumentáció szerint ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. (A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.)

5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.

Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.

A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:

- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;

- a közös ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következik be;

- a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek;

- a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának rendjét a közös ajánlattevők között;

- a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok – rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán);

- a részes felek ismertetik számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a számlázásra);

- közös ajánlattevők vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést – amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;

- a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

7. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a gazdasági szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta alapján állítsák össze.

A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők:

- az ajánlatot egy eredeti nyomtatott, és egy elektronikus másolati példányban kell benyújtani, Ajánlattevőknek;

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;

- az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak,

- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az Ajánlati Dokumentáció csomagolását – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az alábbi felirattal ellátva kell benyújtani:

- „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”- Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!”

Az ajánlatban az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) meg kell jelölnie:

- a) az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá csatolnia (csatolniuk) kell:

- a) nyilatkozatot az Ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés];

- b) nyilatkozatot a szerződéstervezet elfogadásáról;

- c) nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés];

- d) nyilatkozatot a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről;

- e) Felolvasólapot, mely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.

- f) Nyilatkozatokat a kizáró okokra vonatkozóan

Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:

- - amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható; amennyiben nincs változásbejegyzési kérelem, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó!

- - ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,

- - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:

- - a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.

Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven (magyar-idegen nyelv) készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az Ajánlati felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.

Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 75. §. (2) bekezdés e) pontja szerinti lehetőséget – bár a Kbt. csak lehetőségként írja - Ajánlatkérő a közbeszerzésekért felelős miniszter előírása miatt előírja!

A szerint: „Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;”

A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy előleget a Kbt. 135. §. (9) bekezdése alapján az ajánlattevő (ekkor már eladó) erre irányuló közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően legfeljebb az ajánlattevő által megajánlott nettó vételár 30%-ának megfelelő mértékben biztosít.

Ennek megfelelően az előleg igénybevételi szándékáról, illetve az igénybe venni kért mértékéről és összegéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az előleg kifizetésének feltételeit a Dokumentáció részét képező szerződés tartalmazza részletesen.

8. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás tartalmi követelményeivel összhangban nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben kéri ezek beépítését a beadandó ajánlatba, megkönnyítve ezzel az ajánlatok értékelését. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági szereplők módosíthatják, illetve kiegészíthetik.

Az ajánlattevők a kizáró okok hiányát, illetőleg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentáció részét képező tárgyi mellékletek benyújtásával igazolhatják.

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek.

A gazdasági szereplő az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.

9. AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA

Az ajánlatok beérkezésének határideje, az ajánlatok bontásának időpontja: 2017. december 14. 10:00 óra

Helyszíne: Szigetvári Kórház (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.) főigazgatói tárgyaló

A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártakor kezdi meg, az Ajánlati felhívás t) pontjában megjelölt helyszínen.

Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt tájékoztathatja a részvevőket a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéről. Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az Ajánlattevők nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelés során számbavételre kerülnek.

Amennyiben ajánlatok bontásán a bontáson részvételre jogosult személy azt kéri, Ajánlatkérő az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé teszi a Felolvasólap tartalmába történő betekintést.

Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az összes ajánlattevő részére faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton megküld.

10. AJÁNLATOK BÍRÁLATA

Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban (az Ajánlati felhívásban, jelen Dokumentációban), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi. Ha a Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó – hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér.

A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban (faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton) tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.

A hiánypótlást követően Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a Kbt. 72. §-t.

A Bíráló Bizottság kizárólag az érvényes ajánlatokat értékeli az Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján.

Az Ajánlati felhívásban és/vagy a Dokumentációban és/vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha:

- azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

- az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

- ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

- egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha:

  - azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

- aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

- AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlati kötöttség időtartama: bontás időpontjától számított 60 naptári nap.

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

- AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

A legjobb ár-érték arányt megjelenítendő szempontrendszer az alábbiak szerint:

|  | Részszempont | Súlyszám |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nettó ajánlati ár | 60 |
| 2. | Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min: 24 hónap max. 60 hónap) | 10 |
| 3. | Hibaelhárítás megkezdésének időpontja | 30 |
| 3.1. | Hibaelhárítás megkezdése távdiagnosztika segítségével orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum 1 maximum 4 órán belül | 15 |
| 3.2. | Hibaelhárítás megkezdése helyszíni kiszállással orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum 4 maximum 12 órán belül | 15 |

Részszempontonként elérhető pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az értékelés módszere: Az 1. bírálati részszempont esetén az értékelés módszere a fordított arányosítás módszere, amely szerint a legalacsonyabb értéket megajánló ajánlattevő kapja az adható legmagasabb pontszámot (10), míg a többi megajánlás a legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet kap.

Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn:

Pontszám= 10 * Legkedvezőbb tartalmi elem/ Aktuális tartalmi elem.

Ajánlatkérő az értékelési résszempontokat és az értékelés módszereit a Közbeszerzési Hatóság „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. számban található útmutatónak megfelelően alakította ki. Ajánlatkérő az arányosítás tekintetében hivatkozott útmutató aránypárok képzésére vonatkozó képletét alkalmazza az alábbiak szerint:

azaz

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A bírálati részszempont tekintetében az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság hivatalos oldalán a www.kozbeszerzes.hu oldalon a Miniszterelnökségi útmutatók alatt megtalálható Útmutató_77.pdf filera, illetve annak tartalmára (http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok) „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”. Ajánlattevő az ott található részletes leírásból és példákból jobban tájékozódhat a pontszámítás módszertana tekintetében.

Az 1. résszempont esetén a vállalás gazdasági megalapozottságát igazoló tervezett feladat-ellátási vállalkozási rezsióradíjat is meg kell adni HUF-ban, melynek érdekében ajánlattevő köteles a dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott rezisóradíj adatlap hiánytalan kitöltésére és benyújtására. Amennyiben az Ajánlattevő által megajánlott érték a 15/2017. (VI.7.) MvM rendeletben legkisebb mértékű építőipari rezsióradíj mértékétől lefelé több mint 10 %-al eltér, Ajánlattevő az Ajánlatkérő felhívására köteles az eltérést részletesen (soronként) indokolni. Ajánlatkérő már itt felhívja a figyelmet a Kbt. 72. §. rendelkezéseire!

Az 1. résszempont esetén Ajánlattevő köteles a Dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés hiánytalan kitöltésére és benyújtására, mellyel az ajánlati árát megalapozza. Ezen előírás teljesítése érvényességi feltétel. Ajánlatkérő már itt felhívja a figyelmet a Kbt. 72. §. rendelkezéseire!

A 2. bírálati résszempont esetén az értékelés módszere a Miniszterelnökség által kiadott útmutatóval módosított egyenes arányosítás, amely szerint a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. Ajánlatkérő a vállalt jótállás értékelésének felső határát 60 hónap értékben határozta meg, melynek értelmében a 60 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási időtartam vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap. Ajánlatkérő a jótállás esetében az 24 hónap értéket el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) 24 hónapos értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kapnak.

Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.

- Ajánlatkérő az értékelési résszempontokat és az értékelés módszereit a Közbeszerzési Hatóság „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. számban található útmutatónak és az „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” előírtaknak megfelelően alakította ki.

- Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerüljön.

- A fenti képlethez az alábbi magyarázat tartozik:

- Pvizsgált = ((Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb)) ∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛 ) + P 𝑚𝑖𝑛

- ahol

- Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

- Pmax: a pontskála felső határa

- Pmin: a pontskála alsó határa

- Alegkedvezőbb: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja.

- Alegkedvezőtlenebb: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.

- A 2. értékelési részszempont esetén egész hónapos értéket kell megadni.

Az értékelt jótállás időtartama tartalmi meghatározását a dokumentációban csatolt szerződés tervezete tartalmazza.

Ajánlattevőnek a jelen értékelési szempont esetében vállalást alátámasztó szakmai ajánlatot kell benyújtania legalább a következő tartalommal:

- jótállás körében a bejelentés fórumai, azok elérhetősége

- emailes bejelentés miként/hova/visszaigazoló válasz módja- ideje

- honlapon keresztüli bejelentés miként/hova/ visszaigazoló válasz módja- ideje

- telefonos bejelentés miként/hova/ visszaigazoló válasz módja- ideje

- faxos bejelentés miként/hova/ visszaigazoló válasz módja- ideje

- jótállás körében a bejelentés követően tett intézkedések bemutatása.

- milyen intézkedés történik a hiba beazonosítására így telefon, fotó, személyes kiszállás

- milyen intézkedés történik a hiba elhárítása érdekében tevőlegesen, kiszállás, munkakezdés

- mikor történik javítás, miként

- mikor történik csere, miként

- mikor történi új eszköz beállítása, miként.

A 3. bírálati résszempont esetén az értékelés módszere a Miniszterelnökség által kiadott útmutatóval módosított fordított arányosítás, amely szerint a legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap.

A legalacsonyabb értéket vagy azt el nem érő időtartam vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap. Ajánlatkérő az adott időtartam esetében az előírt maximum értéket meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kapnak.

Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.

- Ajánlatkérő az értékelési résszempontokat és az értékelés módszereit a Közbeszerzési Hatóság „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” KÉ 2016. évi 147. számban található útmutatónak és az „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” előírtaknak megfelelően alakította ki.

Alkalmazott képlet:

- 𝑃 = ((Alegkedvezőtlenebb − Avizsgált)/(Alegkedvezőtlenebb − Alegkedvezőbb))∗ (P 𝑚𝑎𝑥 − P 𝑚𝑖𝑛 ) + P 𝑚𝑖𝑛

- Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

- Pmax: a pontskála felső határa

- Pmin: a pontskála alsó határa

- Alegkedvezőbb: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja.

- Alegkedvezőtlenebb: az Ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja.

A 3.1 értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő távdiagnosztika esetén a hiba bejelentésétől számított 4 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

A 3.2 értékelési részszempont tekintetében Ajánlatkérő helyszíni kiszállás esetén a hiba bejelentésétől számított 12 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Ajánlatkérő a vállalt időtartam értékelésének alsó határaként 3.1. résszempont távdiagnosztika esetén 1 órát, 3.2. pont szerinti helyszíni kiszállás esetén 4 órát határozott meg, melynek értelmében az ezen órákat – illetve ezen óraszámnál kisebb óraszámot - tartalmazó vállalás 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól.

- A 3. értékelési részszempont esetén egész órás értéket kell megadni.

Ajánlatkérő a részszempontokhoz tartozó ajánlati elemeket a fent meghatározott ponthatárok között értékeli, majd az értékelés eredményeként kapott pontszámot súlyozza a megadott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd azokat ajánlatonként összesíti.

Kifejezetten ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy Ajánlatkérő előírja – érvényességi feltétel ! - az Ajánlattevői vállalást alátámasztó 15/2017. (VI.7.) MvM rendelet 1. számú mellékletében megadottak szerinti részletezettségű kitöltött táblázat benyújtását.

13. EREDMÉNYRŐL SZÓLÓ ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS, SZERZŐDÉSKÖTÉS

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlat kötöttség időtartamán – vagy meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt fax és email útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhetőségét nem adta meg – postai úton küldi meg Ajánlattevők számára.

Az Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó, utólagos igazolási kötelezettségét teljesítő nyertes ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén a második gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést.

A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. § alapján a Dokumentációban szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést indokolatlanul megtagadja, akkor ezt az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.

Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben ezen szervezetet (személyt) az Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelölte.

Figyelemmel arra, hogy a megkötendő szerződésben Ajánlatkérő biztosítékokat köt ki, illetve ír elő, így kötbér és jólteljesítési biztosíték is előírásra kerül, az ezzel kapcsolatos szabályokra külön is felhívja az ajánlattevők figyelmét:

„Kbt. 134. § (1) Ha az ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot köt ki, a biztosítékra vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumokban közölni kell. A (2)-(8) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezetében szabályozott szerződést megerősítő biztosítékokra.

(2) A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki.

(3) A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosíték köthető ki.

---->>----->>--<<-----<<----

(6) Biztosíték kikötése esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban

a) előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy

b) megjelöl egy vagy több - az a) pontban nem szereplő - biztosítéki formát, illetve biztosítéknyújtási módot, és előírja, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt vagy az a) pontban meghatározott formában, illetve módon.”

A Kbt. 134. §. (3) bekezdése alapján a jótállási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az Ajánlatkérő a teljes nettó ajánlati ár 1 (egy) százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki. A jólteljesítési biztosítéknak a végszámla kiállításától kezdődően a jótállási időszak lejártát követő 30. napjáig fenn kell állnia. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134. §. (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az Ajánlatkérő kielégítésének összegével csökken, nincs a nyertes ajánlatkérőként szerződő félnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek a Kbt. 134. §. (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell. A biztosíték a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint nyújtható.

További részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmaz.

III. FEJEZET:

AJÁNLOTT MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

## BORÍTÓLAP

| Ajánlatkérő neve: | Szigetvári Kórház |
| --- | --- |
| Címe (székhelye): | 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. |
| Közbeszerzés tárgya: | „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)” |
| Ajánlattevő pontos neve: |  |
| Címe (székhelye): |  |
| Telefonszáma: |  |
| Telefax száma: |  |
| E-mail címe: |  |
| Cégjegyzék száma: |  |
| Statisztikai számjele: |  |
| Adószáma: |  |
| A számlát vezető bank neve és számla száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: |  |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax száma: |  |

2. számú melléklet

## TARTALOMJEGYZÉK

|  | Oldalszám |
| --- | --- |
| Tartalomjegyzék (2. számú melléklet) |  |
| Felolvasólap (3. számú melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat (4. számú melléklet) |  |
| Kbt. 62. § szerinti nyilatkozat (5. számú melléklet) |  |
| Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozat (6. számú melléklet) |  |
| Kbt. 66. § (6) szerinti nyilatkozat (7. számú melléklet) |  |
| Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (8. számú melléklet) |  |
| Meghatalmazás -adott esetben- (9. számú melléklet) |  |
| 15/2017. (VI.7.) MvM rendelet 1. számú mellékletében megadottak szerinti részletezettségű kitöltött táblázat |  |
| Szakmai ajánlat: jótállás körében |  |
| Árazott költségvetés |  |
| Nyilatkozat nyertesség esetén az adatok feltöltéséhez szükséges adatokról (10. számú melléklet) |  |
| Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) |  |
| Üzleti titkot tartalmazó irathoz kapcsolódó indoklás |  |
| Egyéb nyilatkozatok igazolások |  |
| IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) |  |
| V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) |  |

3. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő adatai:

| Adatai | Önálló ajánlattevő | Közös ajánlattevők adatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Közös ajánlattevők | Vezető cég | További tagok | További tagok |
| Megnevezése: |  |  |  |  |  |
| Székhely/lakcím: |  |  |  |  |  |
| Postai cím: |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |
| Telefax: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |
| Adószám: |  |  |  |  |  |
| Meghatalmazott képviselő, aláíró,személy neve: |  |  |  |  |  |
| Kapcsolattartó személy neve: |  |  |  |  |  |

2. Ajánlattétel tárgya:

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

3. Ajánlat:

| Értékelési részszempont |  |  | Ajánlat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Nettó ajánlati ár (HUF) | ________ HUF |  |
|  | 2. | Jótállás időtartama (ahol Ajánlatkérő a többletjótállás vállalását értékeli min: 24 hónap max. 60 hónap) | __________ hónap |  |
|  | 3. | Hibaelhárítás megkezdésének időpontja | ------------------------- |  |
|  | 3.1. | Hibaelhárítás megkezdése távdiagnosztika segítségével orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum 1 maximum 4 órán belül | ___________ óra |  |
|  | 3.2. | Hibaelhárítás megkezdése helyszíni kiszállással orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum 4 maximum 12 órán belül | _____________ óra |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(önálló ajánlattevő vagy  közös ajánlattevők által kijelölt gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása)

4. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlati felhívását és a közbeszerzési dokumentum feltételeit megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)” tárgyú közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési dokumentumban részletezett követelményeknek megfelelően, a felolvasólapon megjelölt részre/részekre, az ott meghatározott összegekért, vagy bármely olyan összegért, amely az ajánlat részét képezi.

A feladatok teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk továbbá, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feladatokat az ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Felolvasólapon szereplő árakért, díjakért és feltételek mellett teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

4./1 számú melléklet

Kiegészítő AJÁNLATI NYILATKOZAT

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153).”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Tisztelt Ajánlatkérő!

A) Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint

¤ mikrovállalkozásnak

¤ kisvállalkozásnak

¤ középvállalkozásnak

minősül. (a megfelelő aláhúzandó)

vagy

B) Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Nyilatkozunk továbbá, hogy

- az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott példánya, valamint a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben egyezik,

- Jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,

- az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen dokumentumokról készített magyar fordítás tartalmilag mindenben egyezik, melyért felelősséget vállalunk,

- eljárásnyertességünk esetén a szerződésben előírt jóteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátását vállaljuk;

- ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható szervezetnek minősül. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti átláthatósági nyilatkozatot határidőre rendelkezésre bocsátom.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

5. számú melléklet

A Kbt. 62. § szerinti nyilatkozat

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) ____________ Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn

a Közbeszerzési törvény 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak minősül,

¤ melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

¤ amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

(Megfelelő állítás aláhúzandó)

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általunk bevonni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

5/1. számú melléklet (Ajánlattevő esetében relevánsat kell kitölteni)

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

## NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő képviselője, a „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)” vonatkozásában indult közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

.........................., 2017. ....................... .......

…………………..…..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

5/2. számú melléklet (Ajánlattevő esetében relevánsat kell kitölteni)

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

## NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő képviselője, „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)” vonatkozásában indult közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

| Tényleges tulajdonos neve | Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
| --- | --- |

.........................., 2017. ....................... .......

…………………..…..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

5/3. számú melléklet (Ajánlattevő esetében relevánsat kell kitölteni)

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

## NYILATKOZAT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő képviselője, a „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153) vonatkozásában indult közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában foglalt definícióra tekintettel nincs tényleges tulajdonosa.

.........................., 2017. ....................... .......

…………………..…..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

6. számú melléklet

A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

- számú melléklet

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott ____________ (név), mint a(z)  ___________ (cég)____________ (székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásában

n y i l a t k o z o m,

hogy

A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert – alvállalkozó(kat) veszem igénybe:

| A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt rész | Alvállalkozó neve, címe |
| --- | --- |

vagy

B) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) alpontja alapján megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen   meghatalmazott képviselő aláírása)

8. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott________________________ mint a(z)_____________________________________ (székhely:________________________) Ajánlattevő / Közös ajánlattevő cégjegyzésre jogosult

/ meghatalmazott képviselője ezennel kijelentem, hogy:

- a társaság cégügyében jelenleg nincs folyamatban módosítás,

- a társaság cégügyében jelenleg folyamatban módosítás, melyre tekintettel csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

9. számú melléklet

### MEGHATALMAZÁS

(adott esetben)

Alulírott ____________________________ mint a(z) ________________________________

(székhely__________________________) Ajánlattevő (Közös ajánlattevő) alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ________________________ (szig.sz.:____, szül.:____, an.:____; lakcím:____ ), hogy „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat és az ajánlattételünkhöz kapcsolódó iratokat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………… …………………………………

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) képviselőjének aláírása)

10. számú melléklet

NYILATKOZAT

NYERTESSÉG ESETÉN A SZERZŐDÉS FELTÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKRÓL

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárása céljára

Alulírott _____________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:______________________

n y i l a t k o z o m ,

hogy nyertességünk esetén:

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő előleget

kíván igénybe venni / nem kíván igénybe venni.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő által igénybe venni kívánt előleg mértéke: …… % azaz …………. forint (HUF).

Szerződés teljesítésével kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó:

| Név |  |
| --- | --- |
| Telefonszám |  |
| Fax |  |
| E-mail cím |  |

Ajánlattevő(k) nevében a Szerződést aláíró, képviseletre jogosult személy:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |

Együttes aláírási jog esetén:

| Név |  |
| --- | --- |
| Beosztás |  |
| Név |  |
| Beosztás |  |

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő több bankszámlával rendelkezik, azon bankszámlaszám meghatározása, amelyre az ellenérték megfizetését kéri:

| Bankszámlaszám |  |
| --- | --- |

A nyertes ajánlattevő a Megrendeléseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail |  |
| --- | --- |
| Fax |  |

A nyertes ajánlattevő a jótállással kapcsolatos igénybejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

| E-mail |  |
| --- | --- |
| Fax |  |

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés postázását nem székhelyére kéri, a postázási cím:

| Település |  |
| --- | --- |
| Utca, házszám |  |
| Irányítószám |  |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________________

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

Nyilatkozat

más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén

a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

(Csak abban az esetben kell csatolni, ha az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik!)

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban, felelősségem tudatában:

nyilatkozom,

hogy az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából az alábbi gazdasági szervezet kapacitásaira támaszkodik:

|  | A felhívás adott pontjának és az alkalmassági követelménynek a megjelölése | Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve, székhelye, cégjegyzék száma |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

A fenti nyilatkozatra tekintettel a Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével a következő oldalon csatoltam a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát - figyelemmel a Kbt. 138. (2) bekezdésében előírtakra - amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Továbbá nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtottam.

Melléklet: A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) kötelezettségvállaló nyilatkozata(i)

Kelt: ………….., 2017. …………

……………………………….

cégszerű aláírás

Nyilatkozat

a felhívásban előírt referencia tekintetében

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott ....................................., mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely: ……………………………………………..) cégjegyzésre jogosult képviselője a fent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk az eljárást megindító felhívás feladásától számított elmúlt 5 évben befejezett (átadás-átvétellel sikeresen lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal rendelkezik a közbeszerzés tárgyában:

| A szerződést kötő másik fél neve, székhelye, felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma, címe | A kivitelezés (referencia) tárgya | A kivitelezés mennyiségi adatai / ellenérték | Teljesítés helye és ideje (kezdés és befejezés év, hó, nap) | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (igen/nem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kelt: ………….., 2017. …………

……………………………….

cégszerű aláírás

„415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)”

Árazatlan költségvetés a rezsióradíj vonatkozásában (322/2015. (X.30.) kormányrendelet 19. §. (2) bekezdése szerint

Kérjük az ajánlati egységárral beárazandó tétel további részletezését

Az ajánlatban megadott építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1. | Megnevezés | A vállalkozások 2016. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra |
| 2. | Alapbér [havi 161 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] |  |
| 3. | Pótlékok, kiegészítő fizetés |  |
| 4. | Foglalkoztatói járulékok: - Szociális hozzájárulási adó 22% - Szakképzési hozzájárulás 1,5% |  |
| 5. | Szállásköltség |  |
| 6. | Csoportos személyszállítás |  |
| 7. | Védőruha, védőfelszerelés |  |
| 8. | Munkahelyi szociális szolgáltatás |  |
| 9. | Munkaegészségügyi szolgáltatás |  |
| 10. | Munkavédelmi költség |  |
| 11. | Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége |  |
| 12. | Rezsianyag, munkahelyi energia költség |  |
| 13. | Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége |  |
| 14. | Szerszámhasználat |  |
| 15. | Értékcsökkenési leírás |  |
| 16. | Nyomtatvány, írószer |  |
| 17. | Postaköltség |  |
| 18. | Telefonköltség |  |
| 19. | Bankköltség |  |
| 20. | Egyéb szolgáltatás: - minőségbiztosítás, környezetvédelem |  |
| 21. | Kötelező adók, járulékok: - iparűzési adó 2% - innovációs járulék 0,3% |  |
| 22. | Biztosítások |  |
| 23. | 1-22. Összesen |  |
| 24. | Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) |  |
| 25. | Improduktív órák költsége /23. sor összesen × (1,00-0,8635) = 0,1365/ |  |
| 26. | Veszteségidő aránya |  |
| 27. | Veszteségidő költsége (23. sor összesen × 0,065) |  |
| 28. | Elvárt eredmény |  |
| 29. | Elvárt eredmény értéke /(23.+25.+27. sor összesen) × 0,02/ |  |
| 30. | Mindösszesen (23.+25.+27.+29. sor) |  |

Szakmai ajánlat jótállás körében!

Árazott költségvetés excel formátumban csatolandó!

IV.

SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(„Szerződés”)

Amely létrejött Szigetváron, 2017. __________ hó ___. napján

Egyrészről:	…………………………………………………… (székhely: ……………..; adószáma: ……………...; cégjegyzékszáma: ….....................; bankszámlaszáma: …............................; képviseli: ………….. (ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: “Vállalkozó”)

Másrészről:	Szigetvári Kórház (székhely: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.; adószáma: 15813705-2-02; PIR: 813705; képviseli: dr. Berecz János Tamás főigazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban: “Megrendelő”)

Megrendelő és Vállalkozó együttesen: “Felek” között a fent írt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Felek az alábbiakban részletesen meghatározott Szerződést kötik:

### PREAMBULUM

- Megrendelő a jelen Szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese Vállalkozó lett.

- Felek rögzítik, hogy a Megrendelő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét nem biztosította.

- A Megrendelő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását nem engedélyezte.

- A Megrendelő a részajánlat-tétel lehetőségét az eljárás során nem biztosította.

- Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a benyújtott ajánlatával, mint a legmegfelelőbb ár-érték arányt megjelenítő ajánlattal a tárgyi eljárás nyertese lett.

- A Kbt. szerinti eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli dokumentáció és a Vállalkozó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés) együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.

- Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen Szerződésben szabályozzák együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést, melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.

- Vállalkozó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Vállalkozó vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

- Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem hallgatott el, sem a szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, ami kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

- Felek rögzítik, hogy Megrendelő a tárgyi beruházáshoz kapcsolódó építési engedélyi kiadása iránti eljárást megindította, az folyamatban van. a jelen Szerződésben meghatározott beruházás kivitelezését Vállalkozó kizárólag a jogerős építési engedély birtokában kezdheti meg.

1.	A Szerződés tárgya, tartama, teljesítése

  - A Megrendelő a Vállalkozót a „415 kw teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű kivitelezése a Szigetvári Kórház számára (KEHOP-5.2.11-16-2017-00153)” eljárásban részletesen meghatározott feladatok ellátásával bízza meg. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki dokumentációban meghatározott naperőmű kivitelezését 90 napon belül, valamint a kapcsolódó jótállási feladatok ellátását (összefoglalóan: „Beruházás”).

Jelen Szerződésben meghatározott Beruházás részletes műszaki tartalmát a Megrendelő által biztosított építési engedélyezési tervdokumentáció; műszaki leírás, valamint ezek alapján a Vállalkozó által elkészített, szerződéseses mellékletet képező költségvetés tartalmazza.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Beruházás I. osztályú minőségben, jogszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, a Közbeszerzési eljárás során kiadott ajánlattételi dokumentációban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására. I. osztályú minőségűnek felel a MSZ-04-800:1989 szabványban meghatározott I. minőségi osztályú kivitelezési minőség.

A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által jelen szerződésnek megfelelő építési beruházás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződés mellékletét képező építési engedélyezési tervdokumentációt, azok mellékleteit, valamint a Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat mint szakcég saját felelősségére a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat, a kiviteli tervdokumentációtól való eltérési igényeit a Megrendelő irányába jelezte.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a Beruházás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a Megrendelőtől a Közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint elfogadta.

  - Megrendelő a kiviteli tervdokumentáció és egyéb dokumentumok hibája miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel, Vállalkozó a tervekben foglaltak teljes megvalósítását garantálja.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy a Beruházással érintett helyszínt megtekintette és a Beruházás megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Beruházás eredményeként létrehozott, átalakított létesítmények és hálózatok a Beruházás eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmasak lesznek. Erre tekintettel, ha jelen szerződés tárgyát képező Beruházással kapcsolatban a Megrendelővel szemben harmadik személy(ek), így különösen a Projektet támogató hatóság(ok) – bírósági, egyéb hatósági vagy nem hatósági eljárásban – bármilyen követeléssel lépnek fel, a Vállalkozó köteles a harmadik személy(ek) előtt a Megrendelő mellett feltétel nélkül helytállni, különös tekintettel a tervezett használatra, illetőleg az ehhez szükséges engedélyek megszerzésére.

  - A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházással érintett létesítmények vagy azok berendezései, területe vonatozásában semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem keletkeztet. A Felek bármiféle, a jelen szerződésre alapított, erre irányuló igényt, követelést kölcsönösen kizárnak.

  - A Vállalkozó a teljesítést jelen Szerződés fennállása alatt köteles a Megrendelő - teljesítés ellátására vonatkozó - utasításai, valamint a tőle, mint szakmai vállalkozástól általában elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint ellátni.

  - A Megrendelő vállalja, hogy a teljesítés hatékony és határidőben történő ellátásához szükséges információkat a Vállalkozó számára biztosítja.

  - A megkezdett munkát Vállalkozó köteles folyamatosan, a munkafolyamatoknak szakmailag megfelelő folyamatos, megszakítás nélküli teljesítéssel ellátni és befejezni. A megkezdett feladatellátás folyamatossága hiányát Megrendelő hibás teljesítésként kezeli.

  - A Vállalkozó a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és körültekintéssel végzi el. A Vállalkozó mindig a Megrendelővel, illetve a Megrendelő kijelölt kapcsolattartóival előzetesen egyeztetve folytatja tevékenységét. A Vállalkozó tevékenysége során mindig köteles betartani a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, és a feladatok elvégzése során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Megrendelő jó hírnevét vagy üzleti érdekeit sértheti vagy erre alkalmas, illetve amely a tevékenység nyilvánosságra kerülése esetén ilyen hatást fejthetne ki.

  - Vállalkozó nyilatkozik, hogy a Szerződés szerinti feladat ellátásához szükséges engedélyekkel rendelkezik, a szükséges bejelentéseket megtette, tevékenységét arra való felhatalmazás és jogosultság alapján látja el.

  - A tevékenysége során keletkező mindennemű hulladékot Vállalkozó a munkaterületről saját költségén elszállítja, vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi.

  - Vállalkozó nyilatkozik, hogy nem állnak fel vele szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. törvény CXLIII. törvény 62. §.-ában felsorolt kizáró okok. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben valamely kizáró ok vele szemben bekövetkezik, az a Szerződést azonnali hatállyal, külön jogi aktus nélkül megszünteti. A kizáró okok ellenőrizhetősége érdekében Vállalkozó köteles a Megrendelő felhívására a Szerződés időtartama alatt mindenkor azonnali tájékoztatást adni, illetve a tulajdoni szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni, illetve az abban bekövetkezett változásról a Megrendelőt értesíteni.

  - Vállalkozó a tevékenységével kapcsolatban felel mindenfajta hatósági előírás megtartásáért, melynek során az esteleges hatósági vizsgálatok során ő jár el a Megrendelő részéről, és felel bármiféle hiányosságért. Felek ez alatt értik azt is, hogy amennyiben a Megrendelőt a Szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozó feladatkörébe tartozóan bármiféle hatósági elmarasztalás éri, annak következményeit jogosult a Vállalkozóra továbbhárítani.

  - A Vállalkozónak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a Megrendelőnél végzett tevékenységre vonatkozóan. A biztosítás nagyságának el kell érnie dologi kár és személyi károk esetében is 2.500.000,- Ft/kár, 50.000.000,- Ft/év kártérítési határt. A Vállalkozó jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátja felelősségbiztosítási szerződése, vagy kötvénye másolatát

  - Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a tevékenysége során a normál működés körét meghaladó, azon túlmutató, az üzemeltetést befolyásoló vagy Megrendelő működésére kiható eseményt észlel (rendkívüli esemény), akkor azt haladéktalanul szóban, illetve telefonon jelzi a Megrendelő felé, valamint arról 24 órán belül írásbeli jelentést készít és ad át a Megrendelő részére.

  - A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

  - A Vállalkozó a teljesítéséhez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

  - A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó e körben kifejezetten nyilatkozik, hogy a Kbt. 138. §. rendelkezéseit ismeri, azt a teljesítése során betartja.

  - A Vállalkozó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért. A Vállalkozó felelősségét a Megrendelő felé az alvállalkozók igénybevétele nem befolyásolja.

  - A Vállalkozó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a közöttük meglévő együttműködésről.

  - A Megrendelő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Megrendelő minden ilyen igénytől való mentesítése.

  - Jogszerűen igénybevett alvállalkozó esetén a Vállalkozó az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett alvállalkozó esetén az Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó igénybevétele esetén nem következett volna be.

  - Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy:

    - a Beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal;

    - ha a műszaki leírásban kiírt anyagokat – az időben való megrendelés igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendelő előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulása után időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíti. A Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget a Megrendelőre nem háríthatja át. A Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be;

    - a Beruházás megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti táblát elhelyezi;

    - a Beruházás során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről saját költségén elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. A bontást a Megrendelő kapcsolattartójával történő előzetes írásos egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni, és jegyzőkönyv szerint át kell adni a Megrendelő képviselőjének. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;

    - az eltakarásra kerülő munkákról a Megrendelőt előzetesen, beépítés előtt legalább három (3) munkanappal értesíti;

    - a Beruházás befejeztével legalább a munkaterületet átvételkor rögzített állapotnak megfelelően helyreállítja, így különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az utak, parkok, parkolók, növényzet rekonstrukcióját;

    - a Beruházás teljesítése során felmerülő, külső elháríthatatlan okból előre nem látható, így a Közbeszerzési eljárás során nem jelzett, a kiviteli tervdokumentációtól való eltérési igény(eke)t a Megrendelő kapcsolattartójának és műszaki ellenőrének egyidejűleg egy (1) munkanapon belül jelzi;

    - a Beruházás során jelen szerződés szerint építési naplót vezet;

    - a Beruházás során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja;

    - a Megrendelő képviselője és műszaki ellenőre számára a munkaterületre történő belépéshez munkavédelmi eszközt biztosít;

    - a kiviteli tervdokumentációnak megfelelő, a létesítmények megjelenését befolyásoló anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket köteles a Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartója, valamint a tervező részére mintafelületen, a beépítést megelőző legalább 3 nappal bemutatni. A Vállalkozó köteles a megrendelést a műszaki ellenőrrel, a kapcsolattartóval és a tervezővel az építési naplóban jóváhagyatni. A bemutatás és a jóváhagyás elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;

    - a Beruházás helyszíni kivitelezési munkái végzéséhez és a használatbavételi engedélyhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzésében közreműködik;

    - A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a Beruházás lebonyolítása során bekövetkező esetleges káreseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendelő felé, és a káresemény következtében a Beruházással érintett létesítmények vagy azok berendezései, területe – ide értve a telekhatárokon kívül eső létesítményeket is – tekintetében felmerülő károkat a Megrendelő részére haladéktalanul megtéríti. A Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy a kár bekövetkeztéért ő vagy alkalmazottja, a Beruházás lebonyolításához igénybe vett közreműködője (alvállalkozója) felelős. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni;

    - A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben – az érdekkörében felmerülő - a Beruházás lebonyolításával kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel, vagy a Magyar Állammal szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt, illetve a Magyar Államot. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni.

    - Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó (építési hatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően teljesíteni, ennek ellenértéke a vállalkozói díjban benne foglaltatik. A Vállalkozó köteles a használatbavételi eljárás során közreműködni, a szakhatósági észrevételeknek megfelelő intézkedéseket megtenni, - amennyiben szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción átvezetni. Megrendelő a létesítményt csak hiánypótlás nélkül, üzemeltethető állapotban veszi át.

  - Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy:

    - jelen Szerződés megkötését és hatálybalépését követő 5 (öt) munkanapon belül biztosítja a munkaterületet. A Felek a munkaterület átadása-átvételét és megfelelőségét állapot felvételi jegyzőkönyvben rögzítik, és aláírásukkal igazolják. A jegyzőkönyvet a Felek jelen szerződéshez csatolják. A munkaterület megfelelőségének jegyzőkönyvben történő rögzítése után a Vállalkozó a munkaterületre vonatkozóan kifogást nem emelhet, azt szerződésszegése hivatkozási alapjaként nem hozhatja fel;

    - Megrendelő az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §. (1) bekezdés d.) pontja alapján az építésfelügyeleti hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdését 15 nappal előbb bejelenti, hogy a munkavégzés a munkaterület átadás-átvétel időpontjában kezdhető legyen.

    - A Vállalkozó a Beruházás teljesítése során felmerülő tervdokumentációtól való eltérési igényé(ei)t öt (5) munkanapon belül elbírálja;

    - A Megrendelő kapcsolattartója illetve műszaki ellenőre, valamint a tervező útján a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta legalább egyszer (1) ellenőrizheti, beépítésre kerülő anyag esetén beépítés előtt köteles ellenőrizni. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésétől számított két (2) munkanapon belül köteles az ellenőrzést elvégezni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el;

    - A használathoz valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyekkel kapcsolatosan felmerült összes költséget a Megrendelő viseli.

  - A Beruházást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott területen kell megvalósítani.

  - A Szerződés teljesítésének határideje a kivitelezésre: Beruházás kezdési időponttól számított 90 (kilencven) nap. Szerződésszerű a teljesítés, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a teljesítési határnapon megkezdődik és eredményesen zárul.

Vállalkozó a készre jelentésével egy időben köteles a készre jelentés tárgyára vonatkozó, a Megrendelő által meghatározott tartalmú átadás – átvételi dokumentációt 3 pld. papír és 1 pld. elektronikus (szkennelt és szerkeszthető) formában átadni.

Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 5 napon belül kell megkezdeni. Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 5 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de az átadás-átvételi eljárás megkezdését követő - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott 30 napon belül Megrendelőnek felróható okból nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. Az átadás-átvételi eljárás lezárására annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról a Szerződésben meghatározott példányban műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen

- az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

- az eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,

- Megrendelő észrevételeit,

- a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), azok kijavításának határidejét,

- Megrendelő illetve Műszaki ellenőr döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,

- a résztvevők aláírását.

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia. Az átadás-átvételi eljárást a hibák kijavítását követően lehet lezárni.

  - Vállalkozó vállalja, hogy a jótállás időszaka alatt, annak keretében a kivitelezett teljes Beruházás karbantartásához és szervízeléséhez gyári szervizhátteret 9-17 óráig és ugyanakkor rendelkezésre álló magyar nyelven kommunikáló telefon/fax/email hibabejelentő szolgálatot biztosít. Az így bejelentett hibák elhárítását az alábbiak szerint teljesíti:

- Hibaelhárítás megkezdése távdiagnosztika segítségével orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum ___________ órán belül.

- Hibaelhárítás megkezdése helyszíni kiszállással orvosolható hiba esetén annak bejelentésétől számított minimum ___________ órán belül

- Amennyiben a hiba 48 órán belül nem elhárítható, Eladó cserekészülék/eszköz biztosítására köteles.

2.	A Szerződés díjazása

2.1.	A Felek jelen Szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg. A Felek vállalkozói díjat az alábbiak szerint határozzák meg:

- Mindösszesen:

- nettó:	____________________________forint

- A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen Szerződésben végleges vállalkozói díjat határoz meg, amelyet a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszín ismeretében állapított meg. A vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozónak a jelen Szerződés tárgyát képező építési beruházással kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások), a kiegészítő szolgáltatások költségét és a tisztes hasznát is. A Vállalkozó a vállalkozói díjért mindazokat az építési munkákat és szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

2.2.	A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1)-(3)-(4)-(5)-(6) és (10)-(11) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (3) és 6:155. §. (1) bekezdése alapján, - figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A.§-ban foglalt rendelkezésekre is 30 napon belül, banki átutalással történik. Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja.

Vállalkozó 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés során. A számlázás és kifizetés a teljesítéssel arányos, a részszámlákat a szerződés értékének 25, 50 és 75 %-ot elérő teljesítésnél, a végszámlát a 100 %-ot elérő teljesítésnél, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be a Vállalkozó. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A Vállalkozó a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-ában, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a 23/2014 (IV.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A Vállalkozó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát. A Szerződésben meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi a Vállalkozó székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

A szerződés finanszírozása KEHOP-5.2.11-16-2017-00153 kódszámú pályázat keretében nyújtott támogatási forrásból történik, a támogatás keretében megítélt összegben, a szükséges és előírt önerő biztosítása mellett, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása 100%. A számla kifizetése tekintetében a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet rendelkezései is irányadóak.

2.3.	Megrendelő előleget a Kbt. 135. §. (9) bekezdése alapján a Vállalkozó erre irányuló közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatának megfelelően nettó szerződéses ár _____%-ának megfelelő mértékben, azaz _______________ HUF összegben biztosít. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó rendelkezzen egy kifejezetten az előleg fogadására alkalmas, erre a célra létrehozott pénzforgalmi számlával, amelynek forgalma felett a Vállalkozó a Megrendelő részére teljes körű ellenőrzési jogkört köteles biztosítani. A Megrendelő ellenőrzési jogkörének gyakorolhatósága érdekében a Vállalkozó a számlához elektronikus betekintési jogot biztosít a Megrendelő részére, valamint a számlakivonatokat a Vállalkozó haladéktalanul továbbítja Megrendelő részére. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy a számla vonatkozásában a Vállalkozó a Megrendelő, mint kedvezményezett részére beszedési megbízást (inkasszó) biztosítson, valamint írásbeli nyilatkozatot adjon arról, hogy a számla terhére történő valamennyi kifizetés kizárólag a jelen Szerződés teljesítését fogja szolgálni. A Felek megállapodnak, hogy a számla terhére történő valamennyi kifizetésről a Vállalkozó az adott kifizetés megtörténtétől számított 5 napon belül a kifizetés kedvezményezettjétől származó írásbeli nyilatkozattal köteles igazolni a Vevőnek, hogy az adott kifizetés kizárólag a Szerződés teljesítését szolgálta. Amennyiben Vállalkozó ezt a nyilatkozatot nem mutatja be határidőben, vagy bemutatja ugyan, de az abban foglaltak ellenére az állapítható meg, hogy a Vállalkozó az előleg terhére nem a jelen Szerződés teljesítését szolgáló kifizetést eszközölt, abban az esetben a Megrendelő jogosult a részére biztosított beszedési megbízás alapján a számlán szereplő teljes összeg beszedésére. Az előleg elszámolására a 3. részszámlában és végszámlában kerül sor arányosan, azaz annak összegét a 3. részszámlából és a végszámlából kell levonni. Az előlegről a Vállalkozó előlegbekérőt állít ki.

  - Amennyiben a Megrendelő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, a Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelemi kamatra tarthat igényt.

  - Minden olyan költséget, amelyre a Szerződés nem tér ki, a díj magában foglalja.

  - Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időszaka alatt minden olyan napra, melyre nézve Vállalkozó tevékenysége ellátásával neki felróhatóan késedelembe esik, köteles késedelmi kötbért fizetni. Megrendelő jogosult a kötbér érvényesítésére. Vállalkozó mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Abban az esetben, ha Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a szerződő felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, az ebből eredő ajánlattevői késedelem miatt Megrendelő nem jogosult kötbér érvényesítésére.

  - A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett naponként az áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,3 %-a. Az összesen érvényesített késedelmi kötbér mértéke nem lehet több mint 20 napi tétel, azaz összesen legfeljebb a nettó ajánlati ár 6%-a.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó felróható késedelme a teljes teljesítési időszak alatt összesen meghaladja a 20 napot, a Megrendelő jogosult a teljesítést meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől.

  - Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

  - A meghiúsulási kötbér az áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 6%-a.

  - Felek úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő által érvényesített kötbér - ideértve a késedelmi, valamint meghiúsulási kötbért - összesen nem haladhatja meg az elállásig Vállalkozó részére megfizetett teljes díjösszeg 30%-át.

  - Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Vállalkozó felé, amelyet a Vállalkozó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.

  - A Megrendelő a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó szerződésszegéséből kára származott-e.

  - Vállalkozó valamennyi teljesítésére a teljesítésére kiállított jótállási jegy kiállításától számítottan _____ hónap jótállást vállal. A jótállás ellátására vonatkozóan közbeszerzési eljárás során tett Vállalkozói szakmai ajánlat a jelen Szerződéshez elválaszthatatlan mellékletként csatolásra kerül, mint Vállalkozó kötelezettségvállalása.

  - A Kbt. 134. §. (3) bekezdése alapján a jótállási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Megrendelő a nettó vállalkozói 1 (egy) százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki. A jólteljesítési biztosítéknak a végszámla kiállításától kezdődően a jótállási időszak lejártát követő 30. napjáig fenn kell állnia. Az előírt biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelése kielégítésének összegével csökken, nincs a Vállalkozónak a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. A biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint nyújtható. Amennyiben garanciaként kerül a biztosíték nyújtásra, akkor minimumkövetelményként a garancia dokumentumnak tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgya megjelölését, a vállalás visszavonhatatlanságát, a garantált összeget, a garanciavállalás korlátozásmentes voltát.

3.	Titoktartás

3.1.	Felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt, adatot, amely a másik Félre, különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik, üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel.

- A Szerződés időbeli hatálya,  megszűnése, módosítása

- 4.1.	Felek a Szerződést a Beruházás kivitelezési része tekintetében 90 napra, a jótállás vonatkozásában ______ hónapra kötik. A Szerződés azon a napon lép hatályba, melyen a felek a Szerződést aláírták. Amennyiben a felek a Szerződést különböző időpontokban írják alá, a Szerződés hatálybalépésének időpontja a későbbi aláírás időpontja.

4.2.	Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával felmondani. A Felek a Szerződés megszűnése, illetve megszüntetése esetén kötelesek egymással elszámolni. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban, a Kbt. 141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.

4.3.	A Megrendelő a Szerződést felmondhatja vagy Ptk-ban foglaltak szerint elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

4.4.	A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

4.5.	Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal, a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon:

- amennyiben a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- amennyiben a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

4.6.	A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy

- nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

4.7.	Amennyiben a Vállalkozó a jelen 4. pontban foglalt valamelyik kötelezettségét megszegi, a Megrendelő jogosult és köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elállni.

4.8.	Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a Szerződésben szabályozott felmondási jogával él, a Vállalkozó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény érvényesítéséről a Megrendelővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése a Vállalkozó szerződésszegő magatartásának következménye.

4.9.	Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a Felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait (132.§) is.

- Záró rendelkezések

5.1	A Felek kijelentik, hogy velük szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. A Felek vállalják, hogy a másik felet haladéktalanul értesítik, amennyiben olyan körülmény merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését eredményezheti.

5.2	Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és képesítéssel rendelkezik, illetve ilyen tagja vagy alkalmazottja van. A Vállalkozó e kijelentése megalapozottságáért feltétel nélküli jogszavatosságot vállal.

5.3.	A Szerződés tartalmával és az ennek keretében végzett tevékenységekkel kapcsolatosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendelő: dr. Berecz János Tamás főigazgató

Vállalkozó: ügyvezető

  - Elektronikus építési napló vezetése esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jele (NÜJ): …… Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés szerinti átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell. Az építési naplóra és elektronikus építési naplóra vonatkozó szabályokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

  - A Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a naplóban megnevezett személyek jogosultak.

  - A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt, körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. A tervező naplóbejegyzései a Megrendelő kapcsolattartójának ellenjegyzésével érvényesek. A Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy (1) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre a Felek kizárólag az építési naplóban válaszolhatnak. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni, a záróbejegyzést a Felek kapcsolattartói aláírják.

  - A szerződésszerű teljesítés érdekében együttműködési kötelezettségük körében a Felek legfeljebb heti rendszerességgel koordinációs tárgyalást tartanak.

  - Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél koordinációs lehetőséget biztosít. A Felek a koordinációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen (elsősorban a helyszíni irányítási helyiségben), a Felek által írásban előre egyeztetett időpontban tartják meg, amely időpont nem lehet későbbi, mint a kezdeményezés hatályossá válását követő két (2) munkanap.

  - A koordinációs tárgyalásról a Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek aláírnak. A jegyzőkönyv két példányban készül, amelyből egy (1) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti.

  - Jelen szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely közlés, jelentés, kezdeményezés amennyiben azt nem az építési naplóban, a koordinációs tárgyalásról készült jegyzőkönyvben vagy egyéb, jelen szerződés szerint a Felek által közösen készített jegyzőkönyvben közlik, írásba foglalandó és telefax vagy ajánlott, tértivevényes vagy futárral megküldött levél útján elküldendő.

  - A Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása, nem érinti a Szerződés más rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdésekben a Felek feltehető jelen Szerződés megkötése kori akarata szerint kell eljárni.

  - Jelen Szerződés vagy annak bármely rendelkezése kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával módosítható.

  - A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Ha ilyen rendezés bármelyik fél első jelentkezésétől számított 10 (tíz) napon belül nem vezetne eredményre, a jelen Szerződésből folyó, vagy azzal kapcsolatos vitáik rendezésére kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

  - A jelen Szerződés a mellékleteivel egységet képez, azok a Szerződés elválaszthatatlan részei.

  - A jelen Szerződés és mellékletei által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb jogszabályok az irányadóak.

Mellékletek:

- átláthatósági nyilatkozat

- árazott költségvetés

- jótállásra vonatkozó szakmai ajánlat

- biztosítási kötvény másolata

- Közbeszerzési eljárás iratanyaga

Jelen Szerződést a Felek kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

_______________________					____________________

Megrendelő							Vállalkozó

Szigetvári Kórház						……………………

dr. Berecz János Tamás					……………………

- számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

#### NYILATKOZAT

Alulírott  …………………………..  a …………………………./partner neve/ (……………………………..partner székhelye) képviselőjeként az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles vagyok a változásról a Megrendelőt/Szerződőt tájékoztatni mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján Megrendelőnek/Szerződőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a ……………………………………..(partner neve) szemben. Amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a Megrendelő/Szerződő a megrendelést/szerződést felmondja vagy – ha a teljesítésre még nem került sor - a megrendeléstől/szerződéstől eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését a ……………………………………..(partner neve) nem követelheti.

……………………………… cégszerű aláírás

Nem kívánt rész törlendő!

Nem kívánt rész törlendő!

Amennyiben releváns

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.

Amennyiben releváns

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja az alábbi előírást tartalmazza:

„38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”

Amennyiben releváns

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani.

Nem kívánt rész törlendő!

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

Ha a nyilatkozattevő cégkivonata nem ismerhető meg a céginformációs szolgálat adatbázisából, kérjük, a bekezdést töröljék!

A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő.

Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben ajánlattevő előleget kíván igénybe venni.

Csak együttes aláírási jog esetén kitöltendő.

Elegendő a felhívásban előírt számú referencia bemutatása

Oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen